**Раздел XV. График выполнения работ (оказания услуг).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | № МКД в лоте | Адрес МКД | Сметная стоимость работ в МКД, руб. | срок выполнения работ, дней | дата начала работ по объекту |
| **44** | 1 | ул. Героев Бреста, 1 | 2 833 850,00 | 30 | 05.08.17 |
| 2 | ул. Героев Бреста, 33 | 2 815 930,00 | 30 | 05.08.17 |

Конечной (предельной) датой выполнения работ (оказания услуг) по лоту № 44 (по всем объектам лота № 44) является «05» октября 2017г.