**Раздел XV. График выполнения работ (оказания услуг).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | № МКД в лоте | Адрес МКД | Сметная стоимость работ в МКД, руб. | срок выполнения работ, дней | дата начала работ по объекту |
| **46** | 1 | ул. Одинцова, 11 | 1 351 230,00 | 45 | 10.08.17 |

Конечной (предельной) датой выполнения работ (оказания услуг) по лоту № 46 (по всем объектам лота № 46) является «24» октября 2017г.