**Раздел XV. График выполнения работ (оказания услуг).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | № МКД в лоте | Адрес МКД | Сметная стоимость работ в МКД, руб. | срок выполнения работ, дней | дата начала работ по объекту |
| **49** | 1 | ул. Луначарского, 22 | 861 980,00 | 30 | 11.08.17 |
| 2 | ул. Льва Толстого, 42 | 1 234 980,00 | 30 | 11.08.17 |
| 3 | ул. Терещенко, 18 | 7 015 058,00 | 90 | 11.08.17 |
| 4 | ул. Солнечная, 4 | 1 367 133,00 | 30 | 18.08.17 |
| **50** | 1 | ул. Челюскинцев, 34А | 1 285 571,00 | 30 | 11.08.17 |
| 2 | ул. Серафимовича, 34 | 2 067 365,00 | 60 | 11.08.17 |
| 3 | ул. Загордянского, 16 | 1 551 120,00 | 45 | 18.08.17 |
| 4 | ул. Загордянского, 18 | 1 563 320,00 | 45 | 18.08.17 |
| 5 | ул. Нестерова, 5 | 4 008 020,00 | 75 | 11.08.17 |
| 6 | ул. Береговая, 2 | 492 510,00 | 30 | 25.08.17 |
| 7 | ул. Севастопольская, 35А | 910 590,00 | 30 | 25.08.17 |

Конечной (предельной) датой выполнения работ (оказания услуг) по лоту № 49 (по всем объектам лота № 49) является «09» декабря 2017г.

Конечной (предельной) датой выполнения работ (оказания услуг) по лоту № 50 (по всем объектам лота № 50) является «25» ноября 2017г.