**Раздел XV. График выполнения работ (оказания услуг).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | № МКД в лоте | Адрес МКД | Сметная стоимость работ в МКД, руб. | срок выполнения работ, дней | дата начала работ по объекту |
| **51** | 1 | ул. Вакуленчука, 13 | 451 217,00 | 30 | 14.08.17 |
| 2 | пр. Октябрьской Революции, 22 кор. 6 | 599 878,00 | 30 | 14.08.17 |
| 3 | пр. Октябрьской Революции, 22 кор. 9 | 599 890,00 | 30 | 14.08.17 |
| 4 | пр. Октябрьской Революции, 22 кор. 10 | 599 100,00 | 30 | 14.08.17 |

Конечной (предельной) датой выполнения работ (оказания услуг) по лоту № 51 (по всем объектам лота № 51) является «14» октября 2017г.