**Раздел XV. График выполнения работ (оказания услуг).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | № МКД в лоте | Адрес МКД | Сметная стоимость работ в МКД, руб. | срок выполнения работ, дней | дата начала работ по объекту |
| **57** | 1 | ул. Шубикова, 1 | 6 714 540,00 | 50 | 16.08.17 |
| 2 | ул. Шубикова, 6 | 6 518 330,00 | 50 | 16.08.17 |

Конечной (предельной) датой выполнения работ (оказания услуг) по лоту № 57 (по всем объектам лота № 57) является «05» ноября 2017г.