**Раздел XV. График выполнения работ (оказания услуг).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | № МКД в лоте | Адрес МКД | Сметная стоимость работ в МКД, руб. | срок выполнения работ, дней | дата начала работ по объекту |
| **58** | 1 | ул. Охотская, 2А | 2 060 950,00 | 50 | 16.08.17 |
| 2 | ул. Заря Свободы, 34 | 1 388 650,00 | 50 | 16.08.17 |

Конечной (предельной) датой выполнения работ (оказания услуг) по лоту № 58 (по всем объектам лота № 58) является «05» ноября 2017г.