**Раздел XV. График выполнения работ (оказания услуг).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | № МКД в лоте | Адрес МКД | Сметная стоимость работ в МКД, руб. | срок выполнения работ, дней | дата начала работ по объекту |
| **59** | 1 | ул. Героев Севастополя, 44 | 7 146 740,00 | 60 | 16.08.17 |
| 2 | ул. Бутырская, 15 | 4 963 490,00 | 50 | 16.08.17 |

Конечной (предельной) датой выполнения работ (оказания услуг) по лоту № 59 (по всем объектам лота № 59) является «15» ноября 2017г.