**Раздел XV. График выполнения работ (оказания услуг).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | № МКД в лоте | Адрес МКД | Сметная стоимость работ в МКД, руб. | срок выполнения работ, дней | дата начала работ по объекту |
| **62** | 1 | ул. Бориса Михайлова, 23 | 1 683 620,00 | 90 | 25.08.17 |

Конечной (предельной) датой выполнения работ (оказания услуг) по лоту № 62 (по всем объектам лота № 62) является «25» ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­декабря 2017г.