**Раздел XV. График выполнения работ (оказания услуг).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | № МКД в лоте | Адрес МКД | Сметная стоимость работ в МКД, руб. | срок выполнения работ, дней | дата начала работ по объекту |
| **65** | 1 | ул. Бориса Михайлова, 3 | 5 315 480,00 | 30 | 08.09.17 |

Конечной (предельной) датой выполнения работ (оказания услуг) по лоту № 65 (по всем объектам лота № 65) является «07» ноября 2017г.