**Раздел XV. График выполнения работ (оказания услуг).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | № МКД в лоте | Адрес МКД | количество остановок | кол-во лифтов | г/п | объем работ | Сметная стоимость работ в МКД, руб. | Срок выполнения работ | дата начала работ по объекту |
| **1** | 1 | ул. Адмирала Фадеева, д. 13, п. 1,2 | 9 | 2 | 400 | согласно проектно- сметной документации | 3 033 780,00 | 80 | 29.09.17 |
| 2 | ул. Адмирала Фадеева, д. 21 Г, п. 1,2 | 9 | 2 | 400 | 3 016 320,00 | 80 | 29.09.17 |
| 3 | ул. Вакуленчука, д. 18, п. 1-6 | 9 | 6 | 400 | 9 302 910,00 | 80 | 29.09.17 |
| 4 | ул. Гавена, д. 14А, п.1 | 12 | 2 | 400/630 | 3 927 790,00 | 80 | 29.09.17 |
| 5 | ул. Гавена, д. 14Б, п.1 | 12 | 2 | 400/630 | 3 927 790,00 | 80 | 29.09.17 |
| 6 | ул. Дмитрия Ульянова, д. 10, п.1 | 7 | 1 | 400 | 1 474 140,00 | 80 | 29.09.17 |
| 7 | ул. Меньшикова, д. 84, п. 1-8 | 9 | 8 | 400 | 12 291 170,00 | 80 | 29.09.17 |
| 8 | пр-т Октябрьской революции, д. 27, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| 9 | пр-т Октябрьской революции, д. 29, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| 10 | пр-т Октябрьской революции, д. 31, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| 11 | пр-т Октябрьской революции, д. 41, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| 12 | пр-т Октябрьской революции, д. 53, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| 13 | пр-т Октябрьской революции, д. 91, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| 14 | пр-т Октябрьской революции, д. 93, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| 15 | ул. Павла Корчагина, д. 2, п.1 | 12 | 2 | 400/630 | 3 927 470,00 | 80 | 29.09.17 |
| 16 | ул. Павла Корчагина, д. 4, п.1 | 12 | 2 | 400/630 | 3 927 470,00 | 80 | 29.09.17 |
| 17 | ул. Павла Корчагина, д. 22, п.1 | 12 | 2 | 400/630 | 3 927 470,00 | 80 | 29.09.17 |
| 18 | ул. Павла Корчагина, д. 6А, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| 19 | ул. Степаняна, д. 1, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| 20 | ул. Степаняна, д. 3, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| 21 | ул. Степаняна, д. 5, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| 22 | пр-т Генерала Острякова, д. 19, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| 23 | пр-т Генерала Острякова, д. 21, п.1 | 12 | 2 | 400/630 | 3 927 790,00 | 80 | 29.09.17 |
| 24 | пр-т Генерала Острякова, д. 47, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| 25 | пр-т Генерала Острякова, д. 59, п.1 | 12 | 2 | 400/630 | 3 927 790,00 | 80 | 29.09.17 |
| 26 | пр-т Генерала Острякова, д. 63, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| 27 | пр-т Генерала Острякова, д. 99, п. 1-3 | 9 | 3 | 400 | 4 631 390,00 | 80 | 29.09.17 |
| 28 | ул. Маршала Бирюзова, д. 17, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| 29 | ул. Маршала Бирюзова, д. 19, п.1 | 12 | 2 | 400/630 | 3 927 790,00 | 80 | 29.09.17 |
| 30 | ул. Хрусталева, д. 131, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| 31 | ул. Хрусталева, д. 133, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| **2** | 1 | пр-т Генерала Острякова, д. 112, п.1 | 12 | 2 | 400/630 | согласно проектно- сметной документации | 3 927 790,00 | 80 | 29.09.17 |
| 2 | пр-т Генерала Острякова, д. 114, п.1 | 12 | 2 | 400/630 | 3 927 790,00 | 80 | 29.09.17 |
| 3 | пр-т Генерала Острякова, д. 116, п.1 | 12 | 2 | 400/630 | 3 927 790,00 | 80 | 29.09.17 |
| 4 | пр-т Генерала Острякова, д. 122, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| 5 | пр-т Генерала Острякова, д. 124, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| 6 | пр-т Генерала Острякова, д. 126, п.1 | 12 | 2 | 400/630 | 3 927 790,00 | 80 | 29.09.17 |
| 7 | пр-т Генерала Острякова, д. 130, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| 8 | пр-т Генерала Острякова, д. 132, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| 9 | пр-т Генерала Острякова, д. 133, п. 1-3 | 9 | 3 | 400 | 4 631 390,00 | 80 | 29.09.17 |
| 10 | пр-т Генерала Острякова, д. 134, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| 11 | пр-т Генерала Острякова, д. 138, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| 12 | пр-т Генерала Острякова, д. 139А, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 723 580,00 | 80 | 29.09.17 |
| 13 | пр-т Генерала Острякова, д. 141А, п. 1-3 | 9 | 3 | 400 | 4 631 390,00 | 80 | 29.09.17 |
| 14 | пр-т Генерала Острякова, д. 204, п. 1-4 | 9 | 4 | 400 | 6 169 770,00 | 80 | 29.09.17 |
| 15 | пр-т Генерала Острякова, д. 188, п.1 | 12 | 2 | 400/630 | 3 927 470,00 | 80 | 29.09.17 |
| 16 | ул. Буряка, д. 9, п. 1-4 | 9 | 4 | 400 | 6 169 770,00 | 80 | 29.09.17 |
| 17 | ул. Кошубы, д. 11, п.1 | 12 | 2 | 400/630 | 3 920 820,00 | 80 | 29.09.17 |
| 18 | пр-т Победы, д. 27, п.1 | 12 | 2 | 400/630 | 3 920 820,00 | 80 | 29.09.17 |
| 19 | пр-т Победы, д. 62, п. 1-6 | 9 | 6 | 400 | 9 302 910,00 | 80 | 29.09.17 |
| 20 | пр-т Победы, д. 78, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 716 510,00 | 80 | 29.09.17 |
| 21 | пр-т Победы, д. 80, п.1 | 12 | 2 | 400/630 | 3 921 130,00 | 80 | 29.09.17 |
| 22 | пр-т Победы, д. 82, п.1 | 12 | 2 | 400/630 | 3 921 130,00 | 80 | 29.09.17 |
| 23 | ул. Циолковского, д. 9, п.1 | 12 | 2 | 400/630 | 3 920 820,00 | 80 | 29.09.17 |
| 24 | ул. Циолковского, д. 11, п.1 | 12 | 2 | 400/630 | 3 920 820,00 | 80 | 29.09.17 |
| 25 | ул. Циолковского, д. 13, п.1 | 12 | 2 | 400/630 | 3 850 230,00 | 80 | 29.09.17 |
| 26 | ул. Циолковского, д. 21, п.1 | 12 | 1 | 400 | 1 716 510,00 | 80 | 29.09.17 |

Конечной (предельной) датой выполнения работ (оказания услуг) по лоту № 1 (по всем объектам лота № 1) является «18» декабря 2017г.

Конечной (предельной) датой выполнения работ (оказания услуг) по лоту № 2 (по всем объектам лота № 2) является «18» декабря 2017г.

Доставка лифтового оборудования не более 35 календарных дней с даты подписания договора

Начало выполнения строительно- монтажных работ: согласно графику выполнения работ (оказания услуг) по видам работ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | виды работ | График выполнения работ (оказания услуг) по видам работ | | | | | |
| дата | | | | | |
| До 09.11.17г. | До 15.11.17г. | До 19.11.17г. | До 30.11.17г. | До 01.12.17г. | До 18.12.17г. | |
| 1 | Открытие объекта для замены лифтового оборудования | Х |  |  |  |  |  | |
| 2 | Демонтаж старого лифтового оборудования и инженерных сетей, относящихся к лифтовому оборудованию |  | Х |  |  |  |  | |
| 3 | Монтаж нового лифтового оборудования и инженерных сетей, относящихся к лифтовому оборудованию |  |  | Х |  |  |  | |
| 4 | Проведение пусконаладочных работ |  |  |  | Х |  |  | |
| 5 | Предъявление лифтов для технического освидетельствования |  |  |  |  | Х |  | |
| 6 | Приемка объектов в эксплуатацию |  |  |  |  |  | Х | |